ДОДАТОК 9

Попереднє планування операційної активності та спроможності операторів протимінної діяльності

на період з   ___ .___.2026  по ___.___.2026 на деокупованих територіях України

| Період | Вид процесу ІНРМ, НТО (цільове, повторне, первинне), ТО, розмінування | Область | Громада | Населений пункт ( вказати вид – місто, село) | Назва, номер IMSMA ID ІЗТ/ЗТ, прогрес робіт на початок тижня у відсотках/метрах кв. за наростаючим принципом (для ІНРМ місце проведення) | Кількість груп / кількість фахівців, що задіяні в процесі | Бенефіціари (з ким буде проведено); приблизна кількість охоплених інформуванням осіб (заповнюється для ІНРМ) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.04. – 28.04. | ІНРМ | Миколаївська | Горохівська | с.Горохівське с. Гребельки с. Світильня с. Жердова | Клуб,14:00 Ліцей №4 | 2/4 | Місцеві мешканці/учні/працівники лісгоспу (30 осіб) | Офлайн |
| 20.04 - 27.04 | НТО (цільове, повторне, первинне) | Сумська | Охтирська | м. Тростянець | 6325157300:02:008:0082 HAUA48NPA20241002-ХХХ | 1/4 |  |  |
| 19.04 - 28.04 | Розмінування (вручну) | Чернігівська | Ніжинська | с.Кунашівка | Кунашівка-1 HAUA48NPA20251032-ХХХ 47.54% (1371м.кв.) | 1/9 |  | Призупинено |
| 24.04 - 28.04 | Розмінування (ОРВБД) | Чернігівська | Іванівська | с.Лукашівка | Лукашівка-1, HAUA74DG20220816-ХХХ 63.74% (14378м.кв.) | 2/16 |  | Часткове вивільнення |

Назва оператора ПМД (вказати)

Відповідальний за планування  Прізвище, ім'я по батькові